毕业设计进度安排

|  |  |
| --- | --- |
| 阶段名称 | 日期 |
| 概要设计和开题报告 | 2月10日--2月16日（1周） |
| 系统总体设计 | 2月17日--2月23日（1周） |
| 回学校办理校外毕设手续 | 2月24日--3月1日（1周） |
| 完成前端的UI设计 | 3月2日--3月12日（1.5周） |
| 完成用户登录和账号管理功能 | 3月13日--3月19日（1周） |
| 完成远程登录和管理功能 | 3月20日--4月9日（3周） |
| 完成权限管理功能 | 4月10日--4月16日（1周） |
| 完成日志管理和审计功能 | 4月17日--4月23日（1周） |
| 根据前面的进度再做调整 | 4月24日--4月30日（1周） |
| 优化系统 | 5月1日--5月8日（1周） |
| 完成论文的编写和整理 | 5月9日--6月5日（4周） |
| 准备答辩内容 | 6月6日--6月12日（1周） |